实习任务书

INTERN TASK DESIGN · V2.0

基于 Harness / Loop / Graph Engineering

构建通用 Agent 平台及证券金融分析应用

Prompt ⊂ Context ⊂ Loop ⊂ Graph ⊂ Harness

Agent = Model + Harness

| 版本 | V2.0（Harness 主线版） |
| --- | --- |
| 适用对象 | AI Agent 方向实习生（中高级） |
| 预计周期 | 12 周（可压缩至 8 周） |
| 技术栈 | Python 3.11+ · LangGraph · LLM API |
| 数据来源 | AKShare · Tushare · 新闻舆情接口 |
| 核心范式 | Harness ⊂ Loop ⊂ Graph（2026 最新） |

2026 年 7 月

目  录

一、AI Agent 工程范式变迁（必读）	3

二、项目背景与战略目标	5

三、核心工程概念与架构总览	6

四、分阶段实习任务（4 阶段 · 12 周）	8

五、验收标准 Checklist	13

六、学习资源与参考	14

七、给实习生的关键提醒	15

附录：架构图与流程示意	16

# 一、AI Agent 工程范式变迁（必读）

PARADIGM 本章是 V2.0 核心新增。理解范式变迁，才能明白为什么 Harness 不是可选项，而是当前 Agent 工程的最前沿。

## 1.1 四阶段演进全景

AI Agent 工程并非一蹴而就，而是经历了清晰的四个阶段。每一阶段解决前一阶段的瓶颈，又暴露出新的问题：

| Prompt Engineering 2022–23 | Context Engineering 2024–25 | Loop Engineering 2024–25 | Graph Engineering 2025– | Harness Engineering 2026– |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 怎么问 | 让模型看到什么 | 自主推理-行动-观察 | 多 Agent 编排协作 | 可靠·可控·可审计 |

关键洞察：这不是替代关系，而是层层包裹 —— Prompt ⊂ Context ⊂ Loop ⊂ Graph ⊂ Harness。越往外，系统越可靠、越可控。

## 1.2 每一阶段解决了什么、遗留了什么

| 阶段 | 核心问题 | 代表技术 | 遗留瓶颈 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prompt Eng | 怎么让模型听懂一句话 | Few-shot / CoT / ToT | 无状态、无工具、无记忆 |
| Context Eng | 怎么让模型看到正确信息 | RAG · Memory · MCP | 能看不能说、不能多步推理 |
| Loop Eng | 怎么让模型自主多步任务 | ReAct · Plan-Execute | 能跑但不可靠、失败率随步数↑ |
| Graph Eng | 怎么让多 Agent 协作 | DAG 编排 · 并行调度 | 缺全局管控、难审计 |
| 🆕 Harness | 怎么让 Agent 可靠生产化 | Guardrails · 验证 · 可观测 | —— 当前最前沿 |

## 1.3 为什么 Harness 是 2026 的必选项

Harness 解决的是 Agent 进入生产后才暴露的痛点 —— 这些问题前四个阶段都碰不到：

- 复合失败率灾难：单步 95% 成功率 × 20 步 → 端到端只剩 36%。没有 Harness 验证闭环，长任务必然失败。

- 幻觉扩散：Agent 在第三步编了一个数字，后面十步都基于它推理。Harness 的 Cross-Validation 能在每一步拦截。

- 规范失守：Agent 会无视团队规范、复制代码库里的坏模式。Harness 的 Rule 层强制约束。

- 失控的并行：多 Agent 并发时互相覆盖文件、争抢 API 配额。Harness 的配额与锁机制兜底。

- 黑箱不可审计：出了事查不到哪一步错了。Harness 的全链路 Tracing 让每一步可追溯。

PARADIGM 业界信号：2026 年 2 月，HashiCorp 联合创始人 Mitchell Hashimoto 正式提出 "Harness Engineering" 术语；OpenAI 随即发布同名博文；Anthropic、Vercel、Martin Fowler 相继跟进。这不是某个团队的噱头，而是行业共识的范式升级。

## 1.4 Harness 九大组件（本项目的工程骨架）

| 组件 | 作用 | 在证券平台中的实例 |
| --- | --- | --- |
| SPEC | 定义项目成功标准 | "≥20 只股票产出可回测投研报告" |
| Rule | 约束 AI 行为边界 | "禁止无人工确认下单" |
| Skill | 封装可复用标准动作 | calculate_macd() / fetch_financials() |
| Workflow | 规定协作顺序 | Graph 的 DAG 定义 |
| Scripts | 自动化验收闭环 | 单元测试 / Schema 校验 / 回测 |
| MCP | 外接能力安全接入 | AKShare/Tushare 标准化封装 |
| SubAgent | 兵种分工 | 技术/基本面/行业/风控各司其职 |
| dev-map | 项目结构索引 | AGENTS.md + 目录约定 |
| 任务看板 | 全局态势感知 | 进度日志 + Git + 功能清单 |

## 1.5 一句话定位本项目

OK 本项目不是"用 LLM 炒股"，而是用证券分析这个复杂场景，验证一套符合最新 Harness 范式的通用 Agent 操作系统。Harness 是主线，Loop 是认知引擎，Graph 是协作拓扑 —— 三者缺一不可。

Agent = Model + Harness

# 二、项目背景与战略目标

## 2.1 为什么是"通用 Agent 平台 + 金融应用"

- 多维度并行：技术、基本面、行业、大盘四路分析天然适合 Graph 编排。

- 强可靠性要求：涉及真金白银，必须有过硬的 Harness 护栏（风控、熔断、人工审批）。

- 可量化验收：回测夏普比率、最大回撤、胜率 —— 客观指标杜绝"感觉还行"。

- 复杂推理链：从数据→分析→辩论→决策→执行，完美映射 Loop 的五要素。

## 2.2 战略目标（自上而下）

| 层级 | 目标 | 可量化验收 |
| --- | --- | --- |
| L1 通用 Agent 平台 | 符合 Harness 范式的可复用运行时 | ≤2 天接入新领域 demo |
| L2 证券分析应用 | 技术/基本面/行业/大盘/综合/交易全流程 | ≥20 只股票 + 可回测 |
| L3 工程化 | 工业级可观测、可恢复、可审计 | checkpoint/日志/评估/熔断 |

# 三、核心工程概念与架构总览

## 3.1 三层架构：Harness 包裹 Graph，Graph 编排 Loop

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 🛡️ Harness Engineering 层 │ │ (SPEC · Rule · Skill · Workflow · Scripts · MCP · 可观测)│ │ ↑ 贯穿全局：每个 Loop 的每次 Action 都经过 Harness 校验 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 🔀 Graph Engineering 层 │ │ (DAG · 并行调度 · 条件边 · Checkpoint) │ │ ↑ 每个节点是一个 Loop Agent，每条边是 Schema 约束的数据流 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 🔄 Loop Engineering 层 │ │ (心跳循环 · 目标循环 · 反思循环 · 记忆层) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Agent / 工具 层 │ │ (LLM · 工具注册 · RAG · 数据接入) │ └────────────────────────────────────────────────────────────┘

三者关系一句话讲清：

Loop 解决"单个 Agent 如何自治思考" —— 认知引擎。

Graph 解决"多个 Agent 如何协作编排" —— 协作拓扑。

Harness 解决"整个系统如何可靠、可控、可审计地运行" —— 生命线。

## 3.2 Harness 在每一层的渗透

Harness 不是只放在最外层的"壳"，而是渗透到每一层：

| 层级 | Harness 渗透点 | 具体机制 |
| --- | --- | --- |
| Loop 内部 | 每次 Action 前校验、Observation 后验证 | Schema 校验 · Cross-Validation · 反思强制 |
| Graph 边 | 节点间数据传递契约检查 | JSON Schema · 必填字段 · 类型校验 |
| Graph 节点 | 节点执行前后护栏 | 超时熔断 · 重试策略 · 配额限制 |
| 全局 | 全链路可观测与审计 | Tracing · Token 计量 · 人工审批门 |

## 3.3 证券分析应用的图结构（Graph）

┌──────────────┐ │ 任务规划器 │ Planner Agent └──────┬───────┘ │ 并行 fan-out ┌────────────┼────────────┐ ▼ ▼ ▼ ┌────────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │ 技术分析 │ │基本面分析│ │行业分析 │ 并行 (Loop 自治) └─────┬──────┘ └────┬───┘ └────┬─────┘ └────────────┼────────────┘ ▼ ┌────────────┐ │ 大盘/宏观 │ Market Regime Agent └─────┬──────┘ ▼ ┌────────────┐ │ 综合研判 │ Bull/Bear 辩论 └─────┬──────┘ ▼ ┌────────────┐ │ 交易决策 │ Trader + Risk Mgr └─────┬──────┘ ▼ ┌────────────┐ │ 执行/回测 │ + Harness 审计 └────────────┘

每条边的数据契约（Schema）必须显式定义 —— 这是 Graph Engineering 区别于"胶水代码"的关键，也是 Harness 验证回路的抓手。

## 3.4 Harness 九大组件在平台中的映射

| 组件 | 平台中的具体实现 |
| --- | --- |
| SPEC | SPEC.md —— 定义"什么算一份合格的投研报告" |
| Rule | Rule/ 目录 —— "禁止无确认下单""数据源必须带 source" |
| Skill | Skill/ 目录 —— calculate_macd.py 等可注入上下文 |
| Workflow | Graph YAML —— DAG 定义、节点依赖、并行策略 |
| Scripts | Scripts/ 目录 —— 回测脚本、Schema 校验、Evaluator |
| MCP | MCP/ 目录 —— AKShare/Tushare 标准化工具封装 |
| SubAgent | 各 Agent 定义 —— 技术/基本面/行业/大盘/风控/交易 |
| dev-map | AGENTS.md —— 项目结构索引、新会话快速对齐 |
| 任务看板 | 进度日志 + Git + 功能清单 JSON 三位一体 |

# 四、分阶段实习任务（4 阶段 · 12 周）

## 阶段一：通用 Agent 平台骨架（第 1–3 周）

目标：搭建符合 Harness 范式的通用 Agent 运行时，奠定三大工程范式的基础设施。

⭐ 任务 1.1 · Harness 规范落地（本周核心）

设计项目根目录结构，落地 Harness 九大组件：

project/ ├── SPEC.md # 项目成功标准 ├── Rule/ # 行为边界规则 │ ├── no_trade_without_confirmation.md │ └── data_must_have_source.md ├── Skill/ # 可复用技能脚本 ├── Workflow/ # Graph DAG 定义 ├── Scripts/ # 自动化验收 ├── MCP/ # 外部工具封装 ├── SubAgents/ # 各 Agent 定义 ├── AGENTS.md # dev-map（项目结构索引） ├── progress.txt # 进度日志 └── checklist.json # 功能清单

- 实现结构化状态追踪：JSON 功能清单 + 进度日志 progress.txt + Git 提交三位一体。

- 实现增量式开发约束：单次会话仅处理单个功能，完工后提交可合并的干净代码。

任务 1.2 · Loop Engineering 运行时

实现 Agent Loop 五要素 + 记忆层：

- 自动化调度：心跳循环（cron）、钩子循环（事件触发）、目标循环（递归目标直到验收）。

- 工作树隔离：每个并行任务独立状态目录，避免冲突。

- 技能层：项目约定、工具使用规范写成可注入的上下文文件。

- 验证闭环：内置测试/校验，失败自动重试并纠偏。

- 持久化记忆：工作记忆 / 项目记忆 / 组织记忆分层存储。

交付：实现一个最小可跑通的 Echo Agent 验证 Loop 闭环。

任务 1.3 · Graph Engineering 引擎

- 设计 DAG 描述格式（YAML/JSON）：节点、边、并行策略、重试/超时/熔断策略。

- 实现图执行引擎：拓扑排序、并行调度、条件分支、Checkpoint 断点恢复。

- 实现图可视化：渲染 DAG 执行状态，便于调试。

任务 1.4 · 🛡️ Harness SDK（贯穿后续所有阶段）

实现 AgentHarness 类，作为所有 Agent 的统一容器：

class AgentHarness: """Harness = 所有 Agent 的免疫系统""" def __init__(self, agent, guardrails, config): self.agent = agent self.guardrails = guardrails def run(self, task): # 1. 前置检查 (Pre-flight) for rule in self.guardrails: if not rule.check_input(task): raise GuardrailViolation(rule.name) # 2. 运行 Loop (ReAct) result = self.agent.loop(task) # 3. 后置验证 (Post-flight) —— Harness 核心 for rule in self.guardrails: result = rule.validate_output(result) # 4. 记录追踪 (Observability) self.log_trace(task, result) return result

必须实现的 Guardrail 功能：

- JSONSchemaValidator：确保所有 Agent 输出符合预定义 Schema

- SourceAttributionFilter：过滤掉无 source 字段的数据引用

- RateLimiter：限制 Agent 每分钟最多调用 API N 次

- KeywordBlocker：拒绝"绝对稳赚""100%收益"等违规词汇

- CrossValidator：用确定性代码（如 pandas）交叉验证 Agent 结论

OK 交付物：可运行的通用平台原型 + AgentHarness SDK + 一个非金融 demo（如"多 Agent 写代码"）证明通用性。

## 阶段二：证券数据基建与分析 Agent（第 4–6 周）

目标：接入金融数据，实现 4 个专业分析 Agent（每个内部是自治 Loop，外部被 Harness 包裹）。

任务 2.1 · 数据基建（MCP 层）

接入 AKShare / Tushare，统一封装为 MCP 工具集：

- 行情：日/周/分钟 K 线、实时报价、资金流向

- 财务：三大报表、估值指标（PE/PB/PS/ROE/资产负债率）

- 宏观/行业：指数、板块、政策、利率

- 舆情：财经新闻、公告、研报摘要

🛡️ Harness 渗透：每个工具返回必须带 source 和 timestamp 字段，否则被拦截。

任务 2.2 · 四大分析 Agent（Loop 自治 + Harness 包裹）

| Agent | 输入 | 工具集 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分析 | 股票代码 | K线/MA/MACD/RSI/KDJ/布林 | 趋势/支撑阻力/信号评分 |
| 基本面分析 | 股票代码 | 财务报表/估值分位/DCF | 估值/安全边际/成长性 |
| 行业分析 | 行业/板块 | 产业链/竞争格局/政策 | 景气度/龙头排序 |
| 大盘/宏观 | 指数/宏观 | 指数趋势/资金面/情绪 | Market Regime/风险偏好 |

每个 Agent 的双重约束：

- Loop 约束：规划 → 调工具 → 观察 → 反思 → 再规划，直到满足 Scripts 验收标准。

- Harness 约束：输出必须符合 JSON Schema、数据必须带 source、技术指标必须由代码计算。

防幻觉关键设计（以技术分析 Agent 为例）：

# 技术分析 Agent 的 Harness 配置 guardrails = [ JSONSchemaValidator(TechnicalAnalysisOutputSchema), SourceAttributionFilter(required=['source','timestamp']), CodeCrossValidator( # 用 pandas 重算 MACD code_tool='calculate_macd', tolerance=0.01 ), KeywordBlocker(['绝对','一定','肯定涨停']), ]

OK 交付物：4 个独立可运行的 Specialist Agent + Harness 配置 + 单元测试 + 样例分析报告。

## 阶段三：综合研判 + 交易决策（第 7–9 周）

目标：用 Graph 把多 Agent 编织成投研委员会，输出可执行的交易决策。

任务 3.1 · 综合研判 Agent（辩论机制 + Harness 防偏见）

参考 TradingAgents 的 Bull/Bear 对抗架构：

- 看涨研究员：论证买入理由、目标价上限

- 看跌研究员：论证风险、目标价下限

- 2–3 轮结构化辩论，Synthesis Agent 综合出偏向 + 置信度（0–100%）

- 引入大盘 regime 作为门控条件：熊市 regime 下自动降低仓位上限

🛡️ Harness 渗透：

- Debate Protocol：强制规定辩论格式（Claim → Evidence → Reasoning），禁止只喊口号

- Consistency Check：引用数据前后矛盾时，Harness 标记并要求澄清

- Bias Detector：检测 Agent 是否只引用支持自己观点的数据，强制引用反面证据

任务 3.2 · 交易决策 + 风控 Agent

Trader Agent：综合报告 → 生成交易信号（买入/卖出/持有）、目标价位区间、置信度。

Risk Manager Agent：单笔亏损 ≤ 2% · 单行业 ≤ 30% · 总回撤 > 15% 强制减仓 · 流动性检查 · 止损止盈。

🛡️ 交易执行前的 Harness Pre-Flight Checklist：

class TradingHarness(AgentHarness): def pre_flight_check(self, signal): checks = [ self._check_position_limit(signal), # 仓位超限？ self._check_trading_hours(signal), # 交易时间内？ self._check_market_regime(signal), # Regime 允许？ self._check_liquidity(signal), # 流动性够？ self._check_drawdown(signal), # 回撤阈值内？ ] if not all(checks): raise TradingBlocked(checks.first_failure) # 🔒 超 10% 仓位必须人工确认 if signal.position_pct > 0.1: self.request_human_approval(signal)

任务 3.3 · Graph 编排与端到端跑通

- 用阶段一的自研引擎，将阶段二、三的所有 Agent 编排为完整 DAG。

- 实现条件边：如"大盘看空 → 跳过买入建议生成"。

- 实现 Checkpoint：任意节点失败可从断点恢复，不重跑整个图。

- 对 ≥20 只股票跑通端到端流程，产出标准化投研报告。

OK 交付物：完整 Graph 流程 + 20 只股票投研报告 + 交易建议清单 + Harness 审计日志。

## 阶段四：回测验证、工程化与迭代（第 10–12 周）

目标：用回测检验策略有效性，补齐 Harness 工业级能力。

任务 4.1 · 回测系统

- 用 Backtrader 或自研框架，将 Agent 输出信号接入历史数据。

- 关键指标：夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比、滑点分析。

- 严查未来函数、过拟合、交易成本（佣金/印花税/滑点）。

任务 4.2 · Harness 工业级加固

- 可观测性：每个 Agent 的调用链、Token 消耗、耗时、失败率可视化。

- Evaluator Agent：独立质量评估，量化打分（独立评估比自评估效果提升 53%）。

- 熔断机制：连续失败 N 次自动暂停 + 告警。

- 工具权限最小化：仅开放必要工具（Vercel 实践：完成率 41%→79%）。

⭐ 核心实验：量化 Harness 价值。

对比"有 Harness"和"无 Harness"两组实验，统计幻觉率、无效 API 调用数、端到端成功率。这是 V2.0 的最大亮点。

任务 4.3 · 模拟盘 + 文档

- 对接券商模拟盘或本地模拟撮合，跑 1–2 周真实行情。

- 撰写完整技术文档：架构图、Graph Schema、Agent 卡片、复盘报告。

- Bonus：将平台复用到一个非金融领域，证明通用性。

OK 交付物：回测报告 + 可观测面板 + Harness 效果对比实验 + 完整文档 + 模拟盘运行记录。

# 五、验收标准 Checklist

## 5.1 平台层（Harness 主线）

☐  Harness 九大组件齐全（SPEC/Rule/Skill/Workflow/Scripts/MCP/SubAgent/dev-map/看板）

☐  AgentHarness SDK 可运行，支持自定义 Guardrail 插件化注册

☐  Loop 五要素 + 记忆层可运行、可持久化

☐  Graph 引擎支持并行、条件边、Checkpoint 恢复

☐  非金融 demo 可 ≤2 天接入

## 5.2 应用层

☐  4 个 Specialist Agent 输出结构化分析报告（通过 Schema 校验）

☐  Bull/Bear 辩论 + Synthesis 输出置信度

☐  Trader + Risk Manager 输出可执行交易建议并过风控

☐  端到端 Graph 对 ≥20 只股票跑通

## 5.3 工程层

☐  回测夏普比率 > 0.5（基线，不承诺盈利）

☐  可观测面板、熔断、Evaluator 到位

☐  Harness 效果可量化：幻觉率下降 X%，无效调用减少 Y%

☐  文档完整，代码可合并、可复现

# 六、学习资源与参考

| 主题 | 推荐资源 |
| --- | --- |
| 范式变迁总览 | ReAct 论文 · Andrew Ng "Agentic Workflow" · Mitchell Hashimoto "Harness Eng" |
| Harness Engineering | OpenAI 官方博文 · Anthropic 工程实践 · Martin Fowler 解读 |
| Loop Engineering | Steinberger/Cherny/Osmani 定义（2026.6）· Reflexion 论文 |
| Graph Engineering | LangGraph 文档 · Slate Runtime · Multi-Factor Alpha Model |
| 多 Agent 交易 | TradingAgents 开源架构（7-Agent 投研团队） |
| 量化回测 | Backtrader · 聚宽 · 米筐 |
| 数据接入 | AKShare（免费）· Tushare · Wind/Choice（进阶） |

# 七、给实习生的关键提醒（避坑清单）

WARN AI 不是预测神器：市场短期接近随机游走，Agent 的价值是"更快处理信息 + 更严格执行纪律"，不是算命。

WARN 回测高收益 ≠ 实盘赚钱：严查未来函数与过拟合，盈亏比比胜率更重要。

DANGER AI 是副驾驶，不是自动驾驶：黑天鹅（政策突变、流动性危机）必须有人工熔断。

DANGER 幻觉风险：LLM 会一本正经胡说，必须结构化数据 + Harness 交叉验证。

INFO 先辅助、后自动：第一阶段让人做最终决策，逐步过渡到自动化执行。

OK 工程 > 模型：本项目 70% 的难点在 Harness / Graph 工程，而非 LLM 调参。

PARADIGM 量化 Harness 的价值：不要只说"我加了护栏"，要用实验数据证明幻觉率下降了多少、端到端成功率提升了多少 —— 这才是 V2.0 的核心亮点。

"培养一个会思考的交易员，而不是训练一个赌博的机器人。"

—— 本任务书 V2.0 强调 Harness 作为贯穿全栈的主线

Agent = Model + Harness   ·   记住它。